Gestion de projet
MMI – CM#1 S3

---
Danielo JEAN-LOUIS

---
But du cours
- Découvrir la méthode Agile
- Découvrir les méthodes de travail issues de la méthode Agile
[Speaker Notes: - On retrouve Apple, Netflix ou encore Microsoft au W3C. Netflix va notamment contribuer à une technologie (https://www.w3.org/TR/media-source/) utilisée dans l’épisode Bandersnatch de Black Mirror - Le W3C définit également les standards du javascript ou du CSS - Face à la lenteur du W3C, Apple (Safari), Mozilla (Firefox) et Opera (Opera) forment le WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group). L’idée étant de définir ensemble les standards du web. -]

---
Apprentissages critiques ciblés
- AC24.02 | Mettre en place ou développer un back office
- AC25.01 | Gérer un projet avec une méthode d’amélioration continue par exemple une méthode agile
[Speaker Notes: - On retrouve Apple, Netflix ou encore Microsoft au W3C. Netflix va notamment contribuer à une technologie (https://www.w3.org/TR/media-source/) utilisée dans l’épisode Bandersnatch de Black Mirror - Le W3C définit également les standards du javascript ou du CSS - Face à la lenteur du W3C, Apple (Safari), Mozilla (Firefox) et Opera (Opera) forment le WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group). L’idée étant de définir ensemble les standards du web. -]

---
Aux origines de la gestion de projet informatique
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Votre entreprise gagne un projet avec un (gros) client
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Cycle en V
- Standard dans les années 80 dans le génie logiciel
  - Provient du monde de l'industrie
- Besoins client "immuables"
  - On définit un (gros) cahier des charges
Source(s) :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_en_V

---
Cycle en V
- Se déroule de la façon suivante :
  - Le client définit ses besoins
  - L'équipe de production développe
    - Validation client à chaque étape
  - Livraison quand tout est terminé
    - Validation client à la fin
Source(s) :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_en_V

---
Cycle en V

---
Quels problèmes
posent le cycle en V ?
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Problèmes du cycle en V
- Faible implication de l'équipe de développement
  - Elle ne fait qu'exécuter
- Faible adaptabilité du projet
  - Si un truc nouveau et pertinent sort difficile de l'implémenter
- Retards compensés par des charrettes

---
Problèmes du cycle en V
- Livraison du projet en fin de cycle
  - Risque très élevé de bugs nombreux
  - Le client découvre tout à la fin (et se plaint beaucoup)
  - Le projet peut être dépassé à l'arrivée
    - Budget augmente

---
Problèmes du cycle en V
- Création d'un projet monolithique :
  - Chaque fonctionnalité est développée l'une à la suite de l'autre
- Planning et projet immuables
- Responsabilité non partagée en cas d'échec du projet

---
Problèmes du cycle en V
- Création de conflits par l'intermédiaire du chef de projet
  - Il impose des tâches
- Manque de relation client
  - Le client intervient à la fin et au début
- ...

---
Le travail en cascade (waterfall) possède plus ou moins les mêmes problèmes
Source(s) :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_en_cascade#Critiques
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Dans leur coin 17 développeurs vont créer des nouvelles méthodes de travail et vont graver dans le marbre leurs principes.
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Le manifeste Agile
- Définit la base des méthodes Agile
- Pensé initialement pour l'ingénierie logicielle
  - Peut s'appliquer à d'autres domaines sous réserves
- Rédigé en 2001
Source(s) :
http://agilemanifesto.org/iso/fr/manifesto.html

---
Quatre valeurs
Douze principes
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Quatre valeurs
Les individus et leurs interactions
plus que les processus et les outils
Des logiciels opérationnels
plus qu’une documentation exhaustive
La collaboration avec les clients
plus que la négociation contractuelle
L’adaptation au changement
plus que le suivi d’un plan
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Le manifeste Agile
- Inspiré par des méthodes existantes telles que SCRUM ou Kanban
  - Méthodes venues du Japon
Source(s) :
http://agilemanifesto.org/iso/fr/manifesto.html

---
Point Professionnel – On est Agile
- Buzzword du milieu professionnel
- Beaucoup d'entreprises se revendiquent et l'appliquent très mal
- Possibilité pour vous de vous valoriser en apportant la (vraie) méthode, en l'enseignant

---
Pourquoi être Agile ?
- Pallier aux manquements du cycle en V
- Reposer sur un cycle de développement	itératif, incrémental et adaptatif
- Impliquer le client et les équipes (et l'utilisateur) → Intelligence collective
Source(s) :
http://agilemanifesto.org/iso/fr/manifesto.html

---
"L'intelligence collective ou de groupe se manifeste par le fait qu'une équipe d'agents coopérants peut résoudre des problèmes plus efficacement que lorsque ces agents travaillent isolément"
Source(s) :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_collective
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Pourquoi être Agile ?
- Livraison plus régulière du produit
  - Limite les échecs
  - Maximise les profits
- Mieux prévoir, anticiper les besoins
- S'adapter aux changements du client / marché
Source(s) :
http://agilemanifesto.org/iso/fr/manifesto.html

---
Pourquoi être Agile ?
- Augmenter la satisfaction client et des utilisateurs finaux
- Plus d'implication de l'équipe de production
  - Meilleures idées, fonctionnalités, motivation
Source(s) :
http://agilemanifesto.org/iso/fr/manifesto.html

---
Pourquoi être Agile ?
- Produit un produit de qualité
  - Moins cher sur le long terme
- Mettre à la poubelle votre GANTT, votre Road Map, bref tout calendrier de planification
Source(s) :
http://agilemanifesto.org/iso/fr/manifesto.html

---
Enfants et parents de la méthode Agile
- eXtreme Programming (XP)
- sAFE  = Scaled Agile Framework
- SCRUM
- Less = Large-scale scrum
- Kanban
- ...
- Votre méthode
Source(s) :
http://agilemanifesto.org/iso/fr/manifesto.html
https://www.nutcache.com/fr/blog/les-methodes-agiles/

---
Votre méthode Agile peut être la modification d'une méthode ou encore la combinaison de plusieurs méthodes... mais restons simples et découvrons SCRUM (c'est le sujet du prochain TP).
Source(s) :
http://agilemanifesto.org/iso/fr/manifesto.html
https://www.nutcache.com/fr/blog/les-methodes-agiles/
http://www.agilealliance.com/

---
Points communs aux méthodes Agile
- Itérations courtes
  - L'équipe livre régulièrement une mise à jour du produit
- Communication permanente
  - On évite de changer régulièrement de membres
  - On fait part de ses problèmes aux autres
Source(s) :
http://agilemanifesto.org/iso/fr/manifesto.html
https://www.nutcache.com/fr/blog/les-methodes-agiles/
http://www.agilealliance.com/

---
Points communs aux méthodes Agile
- Adaptabilité
  - A chaque problème, l'équipe essaye de trouver une solution et prend du recul sur l'historique
- Compréhension
  - L'équipe sait ce qu'elle fait. Tout le monde est d'accord sur les tâches (dans la mesure du possible) et le produit
Source(s) :
http://agilemanifesto.org/iso/fr/manifesto.html
https://www.nutcache.com/fr/blog/les-methodes-agiles/
http://www.agilealliance.com/

---
Point Professionnel – On est Agile mais...
- On veut garder des méthodes de l'ancien temps
  - Road maps
  - Retro-planning (un gantt en somme)
  - ...
- On va vérifier tout le temps ce qu'il se passe
  - Micromanagement
Et parfois, ça tourne mal, très mal. Par exemple : Echec à la MACIF

---
Ces comportements sont des red flags concernant la pérennité de SCRUM sur le projet
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
A partir du moment où vous respectez les 4 valeurs et 12 principes définies dans le manifest Agile. Il est possible de créer votre méthode pour convenir à vos besoins.
Source(s) :
http://agilemanifesto.org/iso/fr/manifesto.html
https://www.nutcache.com/fr/blog/les-methodes-agiles/
http://www.agilealliance.com/

---
En bref – La méthode Agile
- 4 valeurs et 12 principes
- Méthodologie visant à améliorer le développement de projets (informatique)
  - La méthode ne fonctionne pas pour tout
- Augmente le taux de réussite d'un projet
Source(s) :
http://agilemanifesto.org/iso/fr/manifesto.html

---
En bref – La méthode Agile
Source(s) :
https://vitalitychicago.com/blog/agile-projects-are-more-successful-traditional-projects/

---
Questions ?