Gestion de projet
MMI 2 – TP#2 S3

---
Danielo JEAN-LOUIS

---
But du cours
- Découvrir la méthode Agile
- Découvrir les méthodes de travail issues de la méthode Agile
[Speaker Notes: - On retrouve Apple, Netflix ou encore Microsoft au W3C. Netflix va notamment contribuer à une technologie (https://www.w3.org/TR/media-source/) utilisée dans l’épisode Bandersnatch de Black Mirror - Le W3C définit également les standards du javascript ou du CSS - Face à la lenteur du W3C, Apple (Safari), Mozilla (Firefox) et Opera (Opera) forment le WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group). L’idée étant de définir ensemble les standards du web. -]

---
Apprentissages critiques ciblés
- AC24.02 | Mettre en place ou développer un back office
- AC25.01 | Gérer un projet avec une méthode d’amélioration continue par exemple une méthode agile
[Speaker Notes: - On retrouve Apple, Netflix ou encore Microsoft au W3C. Netflix va notamment contribuer à une technologie (https://www.w3.org/TR/media-source/) utilisée dans l’épisode Bandersnatch de Black Mirror - Le W3C définit également les standards du javascript ou du CSS - Face à la lenteur du W3C, Apple (Safari), Mozilla (Firefox) et Opera (Opera) forment le WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group). L’idée étant de définir ensemble les standards du web. -]

---
(User) Story
- Issu d'eXtreme Programming (XP)
- Récit Utilisateur en français
- Description simple et petite d'un besoin
- Représente une tâche pour un développeur
Source(s) :
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf

---
Pour rappel, dans SCRUM, un développeur n'est pas forcément une personne qui code
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Story
- Découpage d'une Story trop grosse pour un sprint en plusieurs stories
- Découpage vertical
  - ça veut dire qu'on reste au niveau de la fonctionnalité
Source(s) :
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf

---
Si on découpe au niveau vertical…
On crée soit une nouvelle story ou même une nouvelle feature
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Feature
- Ensemble de Stories / Epic
- Expliquée de façon claire
- Souvent un terme métier
  - Exemple : Panier utilisateur

---
Et si on adjoint plusieurs features, ça donne une (User) Story Map
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
(User) Story Map
- Ensemble de features placées de façon chronologique
- Appelé aussi User Story Mapping
- Permet de sortir la vision du produit
  - Très utile en début de projet
- Exprime un axe narratif du produit, son utilisation
  - Exemple : De la connexion à l'achat

---
(User) Story Map
Chemin utilisateur
Chercher
Obtenir les détails
Acheter
Chercher
un produit
Obtenir
les résultats
Voir détails
produit
Ajouter produit
au panier
Valider
commande
Voir détails
Chercher
par nom
Trier
les résultats
Voir
les images
Connecter
au compte
Voir les
commentaires
Chercher
par cat.
Légende :
- Jaune : epic
- Bleu : features
- Blanc : stories
Voir produits
associés
Priorité / Version

---
(User) Story Map
- Plus une story est importante, plus haut elle sera dans la pile de l'epic
- Il est possible de séparer les Stories par version

---
(User) Story Map
Chemin utilisateur
Chercher
Obtenir les détails
Acheter
Chercher
un produit
Obtenir
les résultats
Voir détails
produit
Ajouter produit
au panier
Valider
commande
Voir détails
version 1
version 2
Priorité / Version

---
Pratiquons ! - User Story Map
Pré-requis :
Avoir la ressource ressources/redaction-user-story-map
A télécharger ici : https://download-directory.github.io/?url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2FDanYellow%2Fcours%2Ftree%2Fmain%2Fgestion-de-projet-s3%2Ftravaux-pratiques%2Fnumero-2%2Fressources%2Fredaction-user-stories

---
(User) Journey Map
Version orientée de l'User Story Map mais pour un type spécifique d'utilisateur
Source(s) :
https://stephaniewalter.design/fr/blog/introduction-aux-user-journey-maps-modeles-pdf-a-telecharger/

---
Pour conclure
User Story Map(ping) et User Journey Map sont très bons outils pour avoir la vision d'un produit et / ou définir les premières Stories d'un projet.

---
Questions ?