Gestion de projet
MMI 2 – TP#1 S3

---
Danielo JEAN-LOUIS

---
But du cours
- Découvrir la méthode Agile
- Découvrir les méthodes de travail issues de la méthode Agile
[Speaker Notes: - On retrouve Apple, Netflix ou encore Microsoft au W3C. Netflix va notamment contribuer à une technologie (https://www.w3.org/TR/media-source/) utilisée dans l’épisode Bandersnatch de Black Mirror - Le W3C définit également les standards du javascript ou du CSS - Face à la lenteur du W3C, Apple (Safari), Mozilla (Firefox) et Opera (Opera) forment le WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group). L’idée étant de définir ensemble les standards du web. -]

---
Apprentissages critiques ciblés
- AC24.02 | Mettre en place ou développer un back office
- AC25.01 | Gérer un projet avec une méthode d’amélioration continue par exemple une méthode agile
[Speaker Notes: - On retrouve Apple, Netflix ou encore Microsoft au W3C. Netflix va notamment contribuer à une technologie (https://www.w3.org/TR/media-source/) utilisée dans l’épisode Bandersnatch de Black Mirror - Le W3C définit également les standards du javascript ou du CSS - Face à la lenteur du W3C, Apple (Safari), Mozilla (Firefox) et Opera (Opera) forment le WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group). L’idée étant de définir ensemble les standards du web. -]

---
SCRUM – En bref
- Méthode Agile où l'équipe est en auto-gestion
  - Pas de chef pour surveiller
- L'équipe s'engage à livrer régulièrement une nouvelle version du produit pour apporter de la valeur
Source(s) :
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf

---
SCRUM – En bref
- Trois rôles possibles :
  - Producteur Owner (PO) : définit la vision du produit
  - Développeur : développe le produit
  - Scrum Master : Met en place (et adapte) SCRUM
Source(s) :
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf

---
SCRUM – En bref
Source(s) :
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf
https://www.tuleap.org/fr/agile/comprendre-methode-agile-scrum-10-minutes

---
SCRUM – En bref
- Découpage du projet en sprint
  - Unité de temps qui doit se conclure par la livraison d'une unité de valeur du produit
- L'équipe est plus engagée et consciente du produit, grâce aux (User) Stories
Source(s) :
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf

---
(User) Story
- Issu d'eXtreme Programming (XP)
  - Autre méthode Agile
- Récit Utilisateur en français
- Description simple et petite d'un besoin
  - Fonctionne mieux avec un besoin fonctionnel
- Représente une tâche pour un développeur
Source(s) :
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf

---
Pour rappel, dans SCRUM, un développeur n'est pas forcément une personne qui code
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
XP – eXtreme Programming
- Méthode Agile pensée pour le dev logiciel
- Ensemble de processus (contraignants) visant à développer un logiciel de qualité
- Prône 5 valeurs
  - Certaines ont été reprises dans le manifeste Agile
Source(s) :
https://www.youtube.com/watch?v=L3FyIT7prMo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Extreme_programming

---
(User) Story
- Doit apporter une valeur au produit
  - Si ça n'apporte pas à une valeur au produit → Poubelle
- Rédigé par le Product Owner (PO)
  - Affinée, complétée avec l'équipe lors du backlog refinement
Source(s) :
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf

---
Backlog Refinement
- (Autre) Rituel de SCRUM
- Parfois appelé "backlog grooming"
- Réunion où sont présentées et estimées les Stories à venir
- Affinement des Stories si problème
Source(s) :
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf

---
(User) Story
Structuré de la façon suivante :
« En tant que [persona],
je veux [quoi]
afin de [pourquoi] »
Source(s) :
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf

---
(User) Story
- En tant que [persona]
  - Pour qui on développe ceci ?
- je veux [quoi]
  - L'intention du persona
- afin de [pourquoi]
  - Quel problème on résout ?
Source(s) :
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cit_utilisateur

---
Bonne ou mauvaise Story ?
En tant qu'acheteur, je veux pouvoir payer afin de finaliser mes achats et les recevoir

---
Mauvaise Story
- Comment je paie ?
  - Paypal, CB, chèque… ?
- Comment sont gérés les numéros de carte ?

---
Mauvaise Story
En tant qu'acheteur, je veux pouvoir payer avec PayPal afin de finaliser mes achats et les recevoir

---
Bonne ou mauvaise Story ?
En tant qu'utilisateur, je veux chercher par prénom d'auteur

---
Mauvaise Story
- Pourquoi je dois permettre ceci ?
  - S'il n'y a pas de raison, c'est certainement que c'est inutile

---
Correction
En tant qu'utilisateur, je veux chercher par auteur afin de trouver plus rapidement le contenu qui m'intéresse

---
Bonne ou mauvaise Story ?
En tant qu'enseignant, je souhaite connaître mon emploi du temps afin que je sache quand venir

---
Il existe d'autres gabarits autres que :
« En tant que [persona], je veux [quoi] afin de [pourquoi] »
Mais celui-ci est le plus répandu
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Si vous n'arrivez pas à exprimer une fonctionnalité sous forme de Story.
Deux possibilités :
Pas assez claire
Pas assez pertinente
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Pour faire une Story simple (et bonne), on peut s'arranger pour qu'elle respecte INVEST
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Acronyme INVEST
I pour Indépendant. On peut développer ce ticket de façon autonome
Ces tâches peuvent être développées indépendamment
Source(s) :
https://www.youtube.com/watch?v=PO4vDYkezgY - Moins de 15 minutes
Créer un utilisateur
Ajouter un produit

---
Acronyme INVEST
N pour Négociable. Les devs ne sont pas bloqués dans la solution
Story : En tant qu'utilisateur, je souhaite noter un produit afin d'encourager l'achat
Ici, la note maximale n'est pas imposée, l'équipe de devs peut donc faire un choix.
Source(s) :
https://www.youtube.com/watch?v=PO4vDYkezgY - Moins de 15 minutes
Noter sur 5
Noter sur 10
Noter sur 100

---
Acronyme INVEST
La story de droite n'est pas négociable.
La solution est imposée.
Source(s) :
https://www.youtube.com/watch?v=PO4vDYkezgY - Moins de 15 minutes
En tant qu'utilisateur,
je souhaite noter un produit
sur 5 étoiles
afin d'encourager l'achat
En tant qu'utilisateur,
je souhaite noter un produit
afin d'encourager l'achat

---
Acronyme INVEST
V pour Valuable. Apporte de la valeur au produit
Source(s) :
https://www.youtube.com/watch?v=PO4vDYkezgY - Moins de 15 minutes
Permettre la sauvegarde
de paniers
Changer la couleur
de l'icône de notifs

---
Acronyme INVEST
E pour Estimable. On "sait" combien de temps ça prend à réaliser
Source(s) :
https://www.youtube.com/watch?v=PO4vDYkezgY - Moins de 15 minutes
Retirer les icônes
de l'ancienne version
Rendre le site plus beau

---
Acronyme INVEST
S pour Small. Ça doit rentrer dans un sprint
Source(s) :
https://www.youtube.com/watch?v=PO4vDYkezgY - Moins de 15 minutes
Ajouter un système de tri
Développer un site

---
Acronyme INVEST
T pour Testable. On doit pouvoir s'assurer le développement répond au besoin
Je peux ajouter un élément
Je peux retirer un élément
Je peux changer la quantité
Je peux mettre un élément de côté
...
Source(s) :
https://www.youtube.com/watch?v=PO4vDYkezgY - Moins de 15 minutes
Gestion du panier

---
Pratiquons ! - User Stories (Partie 1)
Pré-requis :
Avoir la ressource ressources/redaction-user-stories
A télécharger ici : https://download-directory.github.io/?url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2FDanYellow%2Fcours%2Ftree%2Fmain%2Fgestion-de-projet-s3%2Ftravaux-pratiques%2Fnumero-1%2Fressources%2Fredaction-user-stories

---
(User) Story
- Rien ne vous empêche d'ajouter une description à la Story
  - Plus le ticket sera clair, plus faibles seront les probabilités d'un contre-sens lors du développement
Source(s) :
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cit_utilisateur

---
Job Story
- Alternative aux User Story
- Centré sur un contexte / un problème
  - L'User Story est centrée sur l'utilisateur
  - Aide à comprendre la motivation de l'utilisateur
Source(s) :
https://www.slideshare.net/agabrillagues/job-stories-penser-autrement-lexpression-du-besoin
https://www.youtube.com/watch?v=q6edFYyT_XM - Moins de 50 minutes
https://wikiagile.cesi.fr/index.php?title=Les_Job_Stories_offrent_une_alternative_viable_aux_User_Stories

---
Job Story
- Exprime un besoin utilisateur
  - Notion en provenance du marketing → le cas du Milkshake chez McDonalds
Source(s) :
https://www.slideshare.net/agabrillagues/job-stories-penser-autrement-lexpression-du-besoin
https://www.youtube.com/watch?v=q6edFYyT_XM - Moins de 50 minutes
https://wikiagile.cesi.fr/index.php?title=Les_Job_Stories_offrent_une_alternative_viable_aux_User_Stories

---
Job Story
- Permet de créer de l'empathie avec l'utilisateur
  - Mieux comprendre l'utilisateur
- Incite à la solution innovante
  - Innovation par l'usage
- Contre-venir aux limites des User Stories
Source(s) :
https://www.slideshare.net/agabrillagues/job-stories-penser-autrement-lexpression-du-besoin
https://www.youtube.com/watch?v=q6edFYyT_XM - Moins de 50 minutes
https://wikiagile.cesi.fr/index.php?title=Les_Job_Stories_offrent_une_alternative_viable_aux_User_Stories

---
Limites User Stories (US)
- Personas → Se basent sur des hypothèses
  - La solution peut ne pas être pertinente
- Ne permet pas de gérer plusieurs typologies d'utilisateurs en même temps
  - Autant d'US que de personas
Source(s) :
https://www.slideshare.net/agabrillagues/job-stories-penser-autrement-lexpression-du-besoin
https://www.youtube.com/watch?v=q6edFYyT_XM - Moins de 50 minutes
https://wikiagile.cesi.fr/index.php?title=Les_Job_Stories_offrent_une_alternative_viable_aux_User_Stories

---
Une Job Story doit répondre à la question :
Pour quelle(s) tâche(s) les utilisateurs "embauchent" votre produit ?
Source(s) :
https://www.slideshare.net/agabrillagues/job-stories-penser-autrement-lexpression-du-besoin
https://www.youtube.com/watch?v=q6edFYyT_XM - Moins de 50 minutes
https://wikiagile.cesi.fr/index.php?title=Les_Job_Stories_offrent_une_alternative_viable_aux_User_Stories

---
Job Story
- Quand [situation/contexte]
  - Qu'est-ce qui est en train de se passer ?
  - Indiqué par l'utilisateur
- je veux [quoi]
  - La motivation de l'utilisateur
- afin de [résultat]
  - Quel bénéfice ?
Source(s) :
https://www.slideshare.net/agabrillagues/job-stories-penser-autrement-lexpression-du-besoin
https://www.youtube.com/watch?v=q6edFYyT_XM - Moins de 50 minutes
https://wikiagile.cesi.fr/index.php?title=Les_Job_Stories_offrent_une_alternative_viable_aux_User_Stories

---
Job Story - Exemple
A gauche, une job story (plus de contexte).
A droite, une user story (moins de contexte).
Source(s) :
https://www.slideshare.net/agabrillagues/job-stories-penser-autrement-lexpression-du-besoin
https://www.youtube.com/watch?v=q6edFYyT_XM
https://wikiagile.cesi.fr/index.php?title=Les_Job_Stories_offrent_une_alternative_viable_aux_User_Stories
https://thoughtbot.com/blog/converting-to-jobs-stories - anglais
En tant qu'utilisateur,
je souhaite manger des pizzas
afin de manger rapidement
Quand il est l'heure de manger
et qu'il y a du monde à la maison,
je veux des pizzas
afin de manger rapidement

---
Job Story - Exemple
A gauche, une job story (plus de contexte).
A droite, une user story (moins de contexte).
Source(s) :
https://www.slideshare.net/agabrillagues/job-stories-penser-autrement-lexpression-du-besoin
https://www.youtube.com/watch?v=q6edFYyT_XM
https://wikiagile.cesi.fr/index.php?title=Les_Job_Stories_offrent_une_alternative_viable_aux_User_Stories
https://thoughtbot.com/blog/converting-to-jobs-stories - anglais
En tant qu'utilisateur,
je souhaite noter un produit
afin d'encourager l'achat
Quand je doute sur
l'achat un produit
je souhaite connaître
l'avis des acheteurs
afin de valider mon achat

---
Job Story - Exemple
A gauche, une job story (plus de contexte).
A droite, une user story (moins de contexte).
Source(s) :
https://www.slideshare.net/agabrillagues/job-stories-penser-autrement-lexpression-du-besoin
https://www.youtube.com/watch?v=q6edFYyT_XM
https://wikiagile.cesi.fr/index.php?title=Les_Job_Stories_offrent_une_alternative_viable_aux_User_Stories
https://thoughtbot.com/blog/converting-to-jobs-stories - anglais
En tant qu'utilisateur,
je souhaite noter un produit
afin d'encourager l'achat
Quand je suis ravi de mon achat,
je souhaite le noter
afin d'en encourager à l'achat

---
Job Story - Astuces
- Plus votre contexte sera précis, plus adaptée sera la solution
- Préférez les entretiens utilisateurs pour ressortir les problèmes
  - Les personas ne sont basés que sur des hypothèses
Source(s) :
https://www.slideshare.net/agabrillagues/job-stories-penser-autrement-lexpression-du-besoin
https://www.youtube.com/watch?v=q6edFYyT_XM
https://wikiagile.cesi.fr/index.php?title=Les_Job_Stories_offrent_une_alternative_viable_aux_User_Stories
https://thoughtbot.com/blog/converting-to-jobs-stories - anglais

---
Job Story - Astuces
- Les motivations peuvent être multiples
  - N'hésitez pas à les mettre pour élargir le besoin
Source(s) :
https://www.slideshare.net/agabrillagues/job-stories-penser-autrement-lexpression-du-besoin
https://www.youtube.com/watch?v=q6edFYyT_XM
https://wikiagile.cesi.fr/index.php?title=Les_Job_Stories_offrent_une_alternative_viable_aux_User_Stories
https://thoughtbot.com/blog/converting-to-jobs-stories - anglais

---
Job Story – L'importance du contexte
Proposition de services : ?
Quand je suis sur le chemin de l'IUT

---
Job Story – L'importance du contexte
Proposition de services : ?
Quand je suis à pied
sur le chemin de l'IUT

---
Job Story – L'importance du contexte
Proposition de services : ?
Quand je suis à pied
sur le chemin de l'IUT
et je suis en retard

---
Job Story – L'importance du contexte
Proposition de services : ?
Quand je suis à pied
sur le chemin de l'IUT
et je suis en retard,
je veux prévenir le professeur
afin de ne pas avoir une absence

---
Job Story - Astuces
- Les Job Stories (JS) peuvent être très utiles pour rédiger des User Stories (US)
  - JS : Découverte du besoin
  - US : Conception de la solution
- Réaliser de petits Job Story
Source(s) :
https://www.slideshare.net/agabrillagues/job-stories-penser-autrement-lexpression-du-besoin
https://www.youtube.com/watch?v=q6edFYyT_XM
https://wikiagile.cesi.fr/index.php?title=Les_Job_Stories_offrent_une_alternative_viable_aux_User_Stories
https://thoughtbot.com/blog/converting-to-jobs-stories - anglais

---
Les Stories, c'est bien.
Avec des Critères d'Acceptation, c'est mieux.
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Critères d'acceptation – AC / CA
- Permettent de valider une Story
  - "T" d'INVEST. T = Testable
- Expression dans un langage simple
- Ne doivent contenir que des points fonctionnels
  - Le résultat doit être visible

---
Critères d'acceptation – AC / CA
- Peuvent s'écrire sous le format :
  "Étant donné que [état précédent/contexte], quand [action] alors [résultat]"
  - Plusieurs actions (quand) et résultats (alors) peuvent être simultanées
- ou une liste d'éléments
  - A privilégier, par exemple, quand on veut définir les règles de validation de champs de formulaire

---
Critères d'acceptation – AC / CA
Étant donné que je suis sur une fiche produit quand j'ajoute le produit alors le panier a ce produit
Étant donné que je suis dans le panier quand je décrémente la quantité d'un produit et que la valeur passe à zéro alors ce produit disparaît du panier
Gestion du panier

---
Pratiquons ! - User Stories (Partie 2)
Pré-requis :
Avoir la ressource ressources/redaction-user-stories
A télécharger ici : https://download-directory.github.io/?url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2FDanYellow%2Fcours%2Ftree%2Fmain%2Fgestion-de-projet-s3%2Ftravaux-pratiques%2Fnumero-1%2Fressources%2Fredaction-user-stories

---
Du mal à rédiger vos critères d'acceptation ? Pensez SMART.
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Acronyme SMART
S pour Spécifique. Le critère doit suffisamment précis pour être compris
M pour Mesurable. Il existe un moyen de valider le critère
A pour Atteignable. On doit pouvoir le réaliser
Il existe des variantes pour le A : Assignable, Acceptable, Ambitieux...
Source(s) :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Objectifs_et_indicateurs_SMART

---
Acronyme SMART
R pour Réaliste. Doit réalisable et ne pas démotiver
T pour Temporaire. Doit être réalisé dans un temps défini
Source(s) :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Objectifs_et_indicateurs_SMART

---
Critères d'acceptation – AC / CA
- Permettent de définir les tests unitaires
  - ça concerne plutôt ceux qui codent

---
Feature
- Grosse fonctionnalité du produit
  - Se place au-dessus d'une epic
Feature
Epic
(User) Story

---
Feature
- Exemple :
  - Feature : Gestion des vidéos
  - Epic : Suggérer des vidéos
  - Story : Afficher des vidéos en fonction des préférences

---
Epic
- Ensemble de stories
- A découper que si on compte travailler prochainement dessus

---
Prioriser les US ?
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Plusieurs méthodologies
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Matrice de KANO – Méthode 1
- Vise à définir cinq types de fonctionnalités :
  - Obligatoires : L'utilisateur doit l'avoir
  - Attractives : "nice to have", si c'est là tant mieux, si c'est absent, l'utilisateur ne le remarque pas
  - Linéaires : game changer. Apportent un vrai plus. Plus la fonctionnalité est aboutie, plus le client devrait être satisfait et inversement

---
Matrice de KANO – Méthode 1
- Vise à définir cinq types de fonctionnalités :
  - Indifférentes : La présence ou non de la fonctionnalités ne change rien pour l'utilisateur
  - A double tranchant : Peut provoquer la satisfaction ou l'inconvénient dépendamment de l'utilisateur

---
Matrice de KANO – Méthode 1
- Représentée par la courbe suivante :
- Obligatoires : à droite sur l'axe x
- Attractives : courbe en bleu
- Linéaires en jaune
- Indifférentes : à gauche sur l'axe X
- A double tranchant
Source(s) :
https://www.ionos.fr/startupguide/gestion/modele-kano/

---
On peut réaliser un questionnaire pour les utilisateurs potentiels pour encore plus affiner
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
A noter que certaines fonctionnalités peuvent changer de statut.
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Par exemple, une haute autonomie pour un smartphone est passé d'attractif à obligatoire ou encore la commande vocale qui peut être vue comme à double tranchant
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Méthode MoSCoW – Méthode 2
- Plus simple à mettre en place que la Matrice de Kano
- Quatre types de fonctionnalités :
  - Must : à faire (Urgentes)
  - Should : Importantes
  - Could : Peuvent être faites
  - Won't : A faire si on a du temps

---
Matrice d'Eisenhower – Méthode 3
- Tableau à double entrées classifiant les tâches en quatre groupe :
  - importantes et urgentes : à faire maintenant
  - important et non urgentes : à faire mais plus tard
  - peu importantes et urgentes : à déléguer
  - peu importantes et peu urgentes : à abandonner

---
Matrice d'Eisenhower – Méthode 3
Pas urgent
Urgent
Important
Pas important
A abandonner
A déléguer
A faire tout de suite
A planifier

---
Pratiquons ! - User Stories (Partie 3)
Pré-requis :
Avoir la ressource ressources/redaction-user-stories
A télécharger ici : https://download-directory.github.io/?url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2FDanYellow%2Fcours%2Ftree%2Fmain%2Fgestion-de-projet-s3%2Ftravaux-pratiques%2Fnumero-1%2Fressources%2Fredaction-user-stories

---
Notion de fini – Definition of Done (DoD)
- Notion globale à toutes les Stories (dans l'ensemble)
- Différent des critères d'acceptation
  - Le DoD complète les CA

---
Notion de fini – Definition of Done (DoD)
- Permet de définir quand une Story est considérée comme étant terminée. Exemple :
  - La Story est accessible pour le client
  - Les textes sont traduits
  - Tous les critères d'acceptation sont vérifiés
  - ...

---
Notion de prêt – Definition of ready
- Permet de définir quand une Story peut être mise dans le sprint backlog. Exemple :
  - Tous les critères d'acceptation sont là
  - Les dépendances externes sont prêtes
  - Tout le monde l'a comprise (la Story)
  - ...
Source(s) :
https://www.youtube.com/watch?v=C9XoZQdnKbA

---
Comme les Stories, la Définition of Ready (DoR) et Définition of Done (DoD) ça s'affine.
Elles peuvent changer durant le cycle de vie du projet.
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Garbage in, garbage out.
(Entrée pourrie, sortie pourrie)
C'est ce qui arrive quand on met n'importe quoi comme Story dans le sprint backlog...
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
En bref – (User) Story
- Description simple et petite d'un besoin
- Doit être terminé à la fin d'un sprint
  - Sinon on découpe
- Alimente le backlog
- Peut être limitée
  - Complétée par une Job Story

---
Pour terminer, sachez qu'une Story peut avoir des sous-tâches quand elle implique plusieurs corps de métiers.
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Questions ?