Gestion de projet
MMI 2 – CM#2 S3

---
Danielo JEAN-LOUIS

---
But du cours
- Découvrir la méthode Agile
- Découvrir les méthodes de travail issues de la méthode Agile
[Speaker Notes: - On retrouve Apple, Netflix ou encore Microsoft au W3C. Netflix va notamment contribuer à une technologie (https://www.w3.org/TR/media-source/) utilisée dans l’épisode Bandersnatch de Black Mirror - Le W3C définit également les standards du javascript ou du CSS - Face à la lenteur du W3C, Apple (Safari), Mozilla (Firefox) et Opera (Opera) forment le WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group). L’idée étant de définir ensemble les standards du web. -]

---
Apprentissages critiques ciblés
- AC24.02 | Mettre en place ou développer un back office
- AC25.01 | Gérer un projet avec une méthode d’amélioration continue par exemple une méthode agile
[Speaker Notes: - On retrouve Apple, Netflix ou encore Microsoft au W3C. Netflix va notamment contribuer à une technologie (https://www.w3.org/TR/media-source/) utilisée dans l’épisode Bandersnatch de Black Mirror - Le W3C définit également les standards du javascript ou du CSS - Face à la lenteur du W3C, Apple (Safari), Mozilla (Firefox) et Opera (Opera) forment le WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group). L’idée étant de définir ensemble les standards du web. -]

---
SCRUM
- Méthode Agile populaire
  - Mais très méconnue
- Inspirée par la mêlée au rugby
- Boite à outils adaptable
  - Ensemble de rituels
- Définit un cadre de processus de travail
Source(s) :
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf

---
SCRUM
- Vise délivrer régulièrement la vitesse de livraison du projet
  - Focaliser sur l'essentiel
- Ce n'est pas un acronyme
  - Bien que ça soit écrit en majuscules
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf

---
SCRUM
- Trois piliers empiriques :
  - Transparence
  - Inspection
  - Adaptation
- Ne fonctionne pas bien avec plus de ~10 personnes → Utiliser SAFe
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scaled_agile_framework

---
SCRUM
- C'est trois choses :
  - Des évènements / rituels
  - Une équipe avec trois rôles précis
  - Le backlog
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 4

---
L'équipe SCRUM – Trois rôles
- Product Owner (PO)
- Développeurs
- Scrum Master (SM)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scrum_(d%C3%A9veloppement)
https://www.youtube.com/watch?v=kZx_vrMZxGk - Moins de 10 minutes

---
Toute l'équipe doit être au même endroit
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
L'équipe n'a pas de hiérarchie.
Elle forme une groupe, tout le monde peut y donner son avis
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Product Owner (PO)
- Représente le client au sein de l'équipe
  - Peut ne pas être un employé du client
  - Responsable auprès du client
- Définit la vision du produit
- Fait le lien entre l'équipe et le client
https://www.youtube.com/watch?v=PgniBA8HPBk - Moins de 10 minutes
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 6

---
Product Owner (PO)
- Ce n'est pas un chef de projet
- Priorise et gère le backlog
- Maximise la valeur du produit
  - Ce que l'équipe produit doit être utile
https://www.youtube.com/watch?v=PgniBA8HPBk - Moins de 10 minutes
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 6

---
Product Owner (PO)
- Est à l'écoute des développeurs
  - Préférable d'avoir des compétences
- A une vision du produit
https://www.youtube.com/watch?v=PgniBA8HPBk - Moins de 10 minutes
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 6

---
Développeurs
- Développent et délivrent un produit (de qualité)
- Ne codent pas forcément
- Possèdent une expertise dans un ou plusieurs domaines :
  - Graphiste, UX designer, testeur…
https://www.youtube.com/watch?v=Ztm9FipQkd0 - Moins de 15 minutes
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 6

---
Développeurs
- Travaillent ensemble
- Des membres peuvent être temporaires
  - On les appelle "experts"
- Sont responsables du produit
  - En cas d'erreur, ils doivent savoir où ça a échoué
https://www.youtube.com/watch?v=Ztm9FipQkd0 - Moins de 15 minutes
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 6

---
Scrum Master
- Ordonne mais n'ordonne pas
- Ce n'est pas un chef de projet
  - Ni le secrétaire
- Aide l'équipe à débloquer certains problèmes
https://www.youtube.com/watch?v=DTByf48K0kE - Moins de 15 minutes
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 7

---
Scrum Master
- N'est pas là pour rendre compte aux chefs
  - Retard, absences...
- Facilite à la mise en place de SCRUM dans l'équipe
  - Possède une forte connaissance de SCRUM
  - Anime les rituels de SCRUM
https://www.youtube.com/watch?v=DTByf48K0kE - Moins de 15 minutes
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 7

---
Dans une équipe (très) organisée, le Scrum Master peut être roulant voire ne plus être présent
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Les rôles sont connus, voyons comment l'équipe SCRUM travaille
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Sprint
- Unité de temps de travail pour l'équipe
  - Dure entre 1 et 4 semaines
- S'enchaînent jusqu'à la fin du projet
- Termine par un incrément de produit
  - Montré lors du sprint review
- Commence par le sprint planning
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 8

---
Sprint planning
- Commence chaque sprint
- Réunion où est définit le sprint backlog
  - La liste des choses à faire
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 9

---
Sprint planning
- Les membres de l'équipe choisissent ce qu'ils veulent faire
  - Pas de chef pour assigner une tâche
- Définit l'objectif du sprint
  - Permet à l'équipe de savoir où elle va
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 9

---
L'objectif du sprint doit être LA chose la plus importante à faire
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
LA chose sur laquelle l'équipe ne doit pas se rater
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Tout réaliser durant un sprint n'est pas un objectif
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Objectif de sprint - Exemples
- Mettre en place l'authentification
- Implémenter la géolocalisation
- Permettre le paiement par chèque
- Corriger tous les bugs
- Finir la version 4.45.10
Correct
Incorrect

---
Sprint backlog
- Définit par l'équipe pour les développeurs
- Mis à jour au fur et à mesure du sprint
  - Statut des tâches
- On peut retirer des tâches mais pas en ajouter
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 11

---
Dans le vrai respect de SCRUM, les urgences doivent attendre le sprint suivant.
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Sprint backlog
- Le contenu du sprint backlog est issu du product backlog
- L'équipe SCRUM ne doit prendre des tâches qu'en provenance du backlog
- Les tâches accomplies seront montrées lors du Sprint Review
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 11

---
Sprint Review - Review
- Réunion où l'on va tester le nouvel incrément
  - On peut faire la démonstration mais laisser tester quelqu'un est préférable
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 10

---
Qui peut tester la nouvelle version (incrément) ?
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
A peu près tout le monde concerné par le projet
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Parties Prenantes
- Désigne toute personne concernée par le projet :
  - Client (c'est lui qui paie en même temps)
  - Directeurs
  - Collègues
  - Utilisateurs
- Préférable qu'elles viennent à la Review
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 10

---
Pensez à inviter les parties prenantes aux Reviews même si elles ne viennent pas.
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Sprint Review - Review
- Occasion de prendre des retours utilisateurs / clients
  - Pour discuter d'éventuelles améliorations
- Précède la Sprint Retrospective
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 10

---
Sprint Rétrospective - Retro
- Remise en question du travail de l'équipe sur le Sprint en cours
  - Axes d'amélioration pour le prochain sprint
- Vérifie l'état de l'équipe
- Conclue le sprint
- Outil utile (et gratuit) pour la faire : Easy retro
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 10

---
Sprint Rétrospective - Retro
- Exemples de questions à poser :
  - Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ?
  - Qu'est-ce qu'on ne doit plus faire ?
  - Qu'est-ce qu'on aimerait faire ?
  - Qu'est-ce qu'on devrait continuer à faire ?
  - ...
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 10

---
La Retro vérifie l'état de l'équipe alors que la Review vérifie l'état du projet
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Daily stand-up
- Réunion quotidienne
  - ~15 minutes max
  - Même heure
  - Même lieu
- Se fait debout
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 9
https://www.aubryconseil.com/post/2020/la-m%C3%AAl%C3%A9e-quotidienne/

---
Daily stand-up
- Tout le monde doit s'exprimer
  - J'ai fait quoi hier
  - Je fais quoi aujourd'hui
  - Quels sont mes problèmes ?
- Deux minutes max par personne
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 9
https://www.aubryconseil.com/post/2020/la-m%C3%AAl%C3%A9e-quotidienne/

---
La Daily n'est pas là pour épier son équipe !
Ni l'obliger à arriver tôt au travail.
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Sprint planning, sprint review…
ça fait beaucoup de réunions.
Comment les rendre détestables pour l'équipe ?
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
En les rendant trop longues...
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Les rituels – Le temps, c'est la motivation
- Essayez de définir, au début du projet, la durée des rituels
  - Évite la démotivation de l'équipe
- Respectez ces durées
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf - Page 9

---
En bref – SCRUM
- Une des nombreuses méthodes Agile
- Auto-gestion de l'équipe
- Constituées de plusieurs rôles et rituels
- Boite à outils
  - Libre à l'équipe de prendre ce qu'il l'intéresse
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf

---
Libre à l'équipe de prendre ce qu'il l'intéresse
- Attitude à adopter quand l'équipe est suffisamment mature
- "ri" du Shuhari
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shuhari

---
Shuhari
- Concept issu des arts martiaux japonais
- Décomposé en trois :
  - Shu : Apprentissage. On applique les préceptes
  - Ha : Compréhension.
  - Ri : Transcender. On maîtrise, on adapte les règles à ses besoins.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shuhari

---
SCRUM n'est pas figé dans le marbre, à vous de l'adapter en fonction de votre équipe
(quand on sait bien l'appliquer)
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Certification SCRUM
- Payante (~200 USD)
- En anglais seulement
- Plusieurs catégories possibles :
  - Scrum Master
  - Product Owner
  - Developer
  - SAFe
  - ...
https://www.scrum.org/professional-scrum-certifications

---
La certification est une belle ligne sur le CV et donc augmenter votre salaire.
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Les développeurs travaillent sur des tâches et plus précisément des (User) Stories
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Questions ?