Gestion de projet
MMI 1 – TP#1 S3

---
Danielo JEAN-LOUIS

---
But du cours
- Découvrir la méthode Agile
- Découvrir les méthodes de travail issues de la méthode Agile
[Speaker Notes: - On retrouve Apple, Netflix ou encore Microsoft au W3C. Netflix va notamment contribuer à une technologie (https://www.w3.org/TR/media-source/) utilisée dans l’épisode Bandersnatch de Black Mirror - Le W3C définit également les standards du javascript ou du CSS - Face à la lenteur du W3C, Apple (Safari), Mozilla (Firefox) et Opera (Opera) forment le WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group). L’idée étant de définir ensemble les standards du web. -]

---
Apprentissages critiques ciblés
- AC24.02 | Mettre en place ou développer un back office
- AC25.01 | Gérer un projet avec une méthode d’amélioration continue par exemple une méthode agile
[Speaker Notes: - On retrouve Apple, Netflix ou encore Microsoft au W3C. Netflix va notamment contribuer à une technologie (https://www.w3.org/TR/media-source/) utilisée dans l’épisode Bandersnatch de Black Mirror - Le W3C définit également les standards du javascript ou du CSS - Face à la lenteur du W3C, Apple (Safari), Mozilla (Firefox) et Opera (Opera) forment le WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group). L’idée étant de définir ensemble les standards du web. -]

---
Le manifeste Agile
- Père des méthodes Agile
- État d'esprit pour une équipe de travail
- Pensé initialement pour l'ingénierie logicielle
- Rédigé en 2001
Source(s) :
http://agilemanifesto.org/iso/fr/manifesto.html

---
Quatre valeurs
Douze principes
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Quatre valeurs
Les individus et leurs interactions
plus que les processus et les outils
Des logiciels opérationnels
plus qu’une documentation exhaustive
La collaboration avec les clients
plus que la négociation contractuelle
L’adaptation au changement
plus que le suivi d’un plan
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Le manifeste Agile
- Inspiré par des méthodes existantes telles que SCRUM ou Kanban
  - Méthodes venues du Japon

---
Point Professionnel – On est Agile
- Buzzword du milieu professionnel
- Beaucoup d'entreprises se revendiquent et l'appliquent très mal
- Possibilité pour vous de vous valoriser en apportant la méthode, en l'enseignant

---
Cycle en V
Sources :

---
Cycle en V
- Méthode apparue dans les années 80 dans le génie logiciel
- Méthode de travail en cascade
  - Le client définit ses besoins et l'équipe de production développe et livre à la fin
- Besoins client immutables

---
Quels problèmes
posent le cycle en V ?
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Problèmes du cycle en V
- Faible implication de l'équipe de développement
  - Elle ne fait qu'exécuter
- Faible adaptabilité du projet
  - Si un truc nouveau et pertinent sort difficile de l'implémenter

---
Problèmes du cycle en V
- Livraison du projet en fin de cycle
  - Risque très élevé de bugs nombreux
  - Le client découvre tout à la fin (et se plaint beaucoup)
  - Le projet peut être dépassé à l'arrivée
    - Budget augmente

---
Problèmes du cycle en V
- Création d'un projet monolithique :
  - Chaque fonctionnalité est développée l'une à la suite de l'autre
- Planning immutable
- Responsabilité non partagée en cas d'échec du projet

---
Problèmes du cycle en V
- Création de conflits par l'intermédiaire du chef de projet
  - Il impose des tâches
- ...

---
Le travail en cascade (waterfall) possède plus ou moins les mêmes problèmes
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Pourquoi être Agile ?
- Pallier aux manquements du cycle en V
- Reposer sur un cycle de développement	itératif, incrémental et adaptatif
  - Implication du client et des équipes (et de l'utilisateur) → Intelligence collective

---
"L'intelligence collective ou de groupe se manifeste par le fait qu'une équipe d'agents coopérants peut résoudre des problèmes plus efficacement que lorsque ces agents travaillent isolément"
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_collective
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Pourquoi être Agile ?
- Livraison plus régulière du produit
  - Limite les échecs
  - Maximise les profits
- Mieux prévoir, anticiper les besoins

---
Pourquoi être Agile ?
- Plus d'implication de l'équipe de production
  - Meilleures idées, fonctionnalités
- Répondre à la norme ISO 25000
  - Qualité logicielle
- Mettre à la poubelle votre GANTT

---
Enfants et parents de la méthode Agile
- eXtreme Programming (XP)
- sAFE
- SCRUM
- Less
- Kanban
- ...
- Votre méthode
https://www.nutcache.com/fr/blog/les-methodes-agiles/

---
Points communs aux méthodes Agile
- Itérations courtes
  - L'équipe livre régulièrement une mise à jour du produit
- Communication permanente
  - On évite de changer régulièrement de membres
  - On fait part de ses problèmes aux autres
https://www.nutcache.com/fr/blog/les-methodes-agiles/
http://www.agilealliance.com/

---
Points communs aux méthodes Agile
- Adaptabilité
  - A chaque problème, l'équipe essaye de trouver une solution et prend du recul sur l'historique
https://www.nutcache.com/fr/blog/les-methodes-agiles/
http://www.agilealliance.com/

---
A partir du moment où vous respectez les 4 valeurs et 12 principes définies dans le manifest Agile. Il est possible de créer votre méthode pour convenir à vos besoins.
https://www.nutcache.com/fr/blog/les-methodes-agiles/
http://www.agilealliance.com/

---
Votre méthode Agile peut être la modification d'une méthode ou encore la combinaison de plusieurs méthodes... mais restons simples et découvrons SCRUM.
https://www.nutcache.com/fr/blog/les-methodes-agiles/
http://www.agilealliance.com/

---
En bref – La méthode Agile
- 4 valeurs et 12 principes
- Méthodologie visant à améliorer le développement projets
  - La méthode ne fonctionne pas pour tout
- Augmente le taux de réussite d'un projet

---
Questions ?