Gestion de projet
MMI 2 – TP#3 S3

---
Danielo JEAN-LOUIS

---
But du cours
- Découvrir la méthode Agile
- Découvrir les méthodes de travail issues de la méthode Agile
[Speaker Notes: - On retrouve Apple, Netflix ou encore Microsoft au W3C. Netflix va notamment contribuer à une technologie (https://www.w3.org/TR/media-source/) utilisée dans l’épisode Bandersnatch de Black Mirror - Le W3C définit également les standards du javascript ou du CSS - Face à la lenteur du W3C, Apple (Safari), Mozilla (Firefox) et Opera (Opera) forment le WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group). L’idée étant de définir ensemble les standards du web. -]

---
Apprentissages critiques ciblés
- AC24.02 | Mettre en place ou développer un back office
- AC25.01 | Gérer un projet avec une méthode d’amélioration continue par exemple une méthode agile
[Speaker Notes: - On retrouve Apple, Netflix ou encore Microsoft au W3C. Netflix va notamment contribuer à une technologie (https://www.w3.org/TR/media-source/) utilisée dans l’épisode Bandersnatch de Black Mirror - Le W3C définit également les standards du javascript ou du CSS - Face à la lenteur du W3C, Apple (Safari), Mozilla (Firefox) et Opera (Opera) forment le WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group). L’idée étant de définir ensemble les standards du web. -]

---
Pour qui n'est pas fait SCRUM ?
- Équipe suffisamment mature avec SCRUM
- Équipe tout le temps dans l'urgence
  - Pas le temps d'appliquer les rituels
- Équipe a besoin de plus d'agilité
  - Flux continu de demandes
- Équipe qui a besoin de livrer très régulièrement

---
Pour qui n'est pas fait SCRUM ?
- Les équipes trop grosses
  - SCRUM, c'est ~10 personnes max
- Les équipes qui ne veulent pas changer
  - Notamment le client qui ne veut pas suivre

---
Mauvaises raisons d'arrêter SCRUM ?
- Les sprints mettent la pression
  - Raison : Les US du Sprint sont trop nombreuses
- Les réunions prennent trop de temps
  - Raison : Leur rôle ou leur durée ne sont pas respectés

---
Si ces conditions sont remplies, l'équipe peut tenter Kanban
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Kanban
- "étiquette" en japonais
- Autre méthode Agile
  - Même famille que le Lean
Source(s) :
https://www.youtube.com/watch?v=i-GotUT8VzQ - Moins de 15 minutes

---
Lean
- Méthode de management limitant le gaspillage
  - Limiter les stocks, les gaspillages
- Provient de l'industrie automobile

---
Kanban
- Méthode de travail en flux continu
  - Pas de Sprint, on délivre en continu
  - Le sprint backlog n'existe pas
- S'exprime sous forme de tableau avec plusieurs colonnes
https://www.youtube.com/watch?v=i-GotUT8VzQ - Moins de 15 minutes

---
Kanban
Un Kanban simple. Trois colonnes : A faire, En Cours, Fait.
Source : wikipedia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kanban_(d%C3%A9veloppement)#/media/Fichier:Simple-kanban-board-.jpg

---
Kanban
- Les étiquettes se déplacent de gauche (à faire) à droite et doivent terminer dans la colonne à droite (terminé)
  - Les tickets à faire ne doivent pas forcément être priorisés, c'est à la discrétion de l'équipe
- Un seul rôle : coach Agile
https://www.youtube.com/watch?v=i-GotUT8VzQ - Moins de 15 minutes

---
Coach Agile
- Facilite la mise en place de méthodes Agile au sein d'une équipe
- Un coach Agile est scrum master mais pas l'inverse
- Nécessite une certification différente de scrum master
https://www.youtube.com/watch?v=i-GotUT8VzQ - Moins de 15 minutes

---
Coach Agile
- Pas forcément lié à une équipe
- Peut avoir le rôle de manager pour mettre en place Agile dans une structure
- Poste facultatif
https://www.youtube.com/watch?v=i-GotUT8VzQ - Moins de 15 minutes

---
Pourquoi Kanban ?
- Permettre l'ajout de tickets en cours de "sprint"
  - SCRUM l'interdit
- Avoir une vue d'ensemble du projet claire
- Limiter le nombre de tâches en cours
  - On peut imposer un nombre max de tickets par colonnes
https://www.youtube.com/watch?v=i-GotUT8VzQ - Moins de 15 minutes

---
SCRUM vs Kanban
https://www.atlassian.com/fr/agile/kanban
https://www.youtube.com/watch?v=6RVSM5faiPc – Moins de 20 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=rIaz-l1Kf8w - anglais – Moins de 6 minutes

---
SCRUM vs Kanban
https://attachments.convertkitcdnn2.com/476137/e007d078-f90c-487b-b54b-096a918f6e69/Scrum%20vs%20Kanban%201.6.compressed.pdf - anglais

---
A noter que par son approche en flux des tâches, un projet Kanban est "sans fin".
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Rituels
- Kanban est beaucoup plus souple comparé à SCRUM au niveau des rituels
- Livraison régulière
  - Pas forcément à la même fréquence
  - Suppression des sprints
https://www.youtube.com/watch?v=i-GotUT8VzQ - Moins de 15 minutes

---
Rituels
Certains rituels de SCRUM sont souvent utilisés avec Kanban
https://www.youtube.com/watch?v=i-GotUT8VzQ - Moins de 15 minutes

---
Daily stand-up
- Réunion quotidienne
- Chaque membre de l'équipe répond aux questions suivantes :
  - J'ai fait quoi hier ?
  - Je fais quoi aujourd'hui ?
  - Quels sont mes problèmes ?
https://www.youtube.com/watch?v=i-GotUT8VzQ - Moins de 15 minutes

---
Avec Kanban, il est préférable, si possible, de faire ses stand-ups devant le tableau.
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Walk the board (Parcours du tableau)
- Alternative à la daily
  - Walk the board reste quotidien
- C'est un tableau de tâches qui mène la réunion au lieu de l'équipe
- Nécessite un tableau avec toutes les tâches
  - Pas forcément réalisable
https://blog.myagilepartner.fr/index.php/2017/01/17/walking-board-une-autre-daily-scrum/

---
Réaliser vos Kanban
- trello.com – Outil freemium
- jira – Outil freemium
  - Très populaire et complet
- redmine – Outil gratuit (nécessite un plugin)
- ...
https://trello.com/
https://redmine.org/
https://www.atlassian.com/fr/software/jira
https://www.capterra.fr/directory/31581/scrum/pricing/free/software

---
Si SCRUM et Kanban sont deux méthodes Agile différentes. Il est tout a fait possible de combiner les deux.
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Scrumban
https://blog.octo.com/du-scrum-au-scrumban-liberez-votre-process-agile-premiere-etape-adapter-le-management-visuel/
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Scrumban
- Libération de la "rigidité" de SCRUM
- Suppression de certains rituels de SCRUM
  - Ex : Sprint planning
- Utilisation des trois rôles de SCRUM
  - Les rôles de SCRUM n'existent pas avec Kanban
https://blog.octo.com/du-scrum-au-scrumban-liberez-votre-process-agile-premiere-etape-adapter-le-management-visuel/

---
Des nos jours, il n'est pas rare de voir des équipes travailler en Scrumban ou une forme personnalisée de SCRUM.
[Speaker Notes: - Le but du quiz n’est pas de vous sanctionner, mais d’acquérir les compétences que vous avez obtenu durant le cours. De fait, il ne portera que sur le contenu vu en classe]

---
Questions ?